Техническое задание

на научно-исследовательскую работу

в рамках программно-целевого финансирования

1. Общие сведения:

1.1. Наименование приоритета для научной, научно-технической программы (далее - программа): Агропромышленный комплекс и устойчивое развитие

1.2. Наименование специализированного направления программы: Зеленые технологии; робототехника; утилизация отходов.

1.3. Наименование программы: Роботизированная система сортировки твердых бытовых отходов с компьютерным зрением.

2. Цели и задачи программы

2.1. Цель программы: Разработать прототип сортировочного модуля, обеспечивающего точность распознавания фракций не ниже 92 процентов и сокращение доли ручной сортировки не менее чем на 30 процентов на пилотном участке.

2.2. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

1. Формирование датасета изображений фракций отходов.

2. Разработка моделей компьютерного зрения и логики отбора.

3. Создание роботизированного прототипа сортировочного узла.

4. Подготовка рекомендаций по масштабированию и окупаемости.

3. Какие пункты стратегических и программных документов решает (указать конкретные пункты):

1. Концепция по переходу Республики Казахстан к 'зеленой экономике', пункт 3.1.2 'Снижение негативного воздействия на окружающую среду'.

2. Концепция по переходу Республики Казахстан к 'зеленой экономике', пункт 3.3.1 'Энергоэффективность и энергосбережение'.

3. Национальный план развития Республики Казахстан до 2029 года, п. 3.3 'Инновации, цифровая и креативная экономика'.

4. Концепция развития высшего образования и науки в Республике Казахстан на 2023-2029 годы, глава 3, параграф 5.

4. Ожидаемые результаты

4.1. Прямые результаты:

1. Создан датасет и CV-модуль распознавания фракций.

2. Собран пилотный сортировочный прототип уровня TRL-5.

3. Подтверждена точность распознавания не ниже 92 процентов на пилотном потоке.

4. Подготовлены 3 статьи, 1 патентная заявка и расчет предварительной окупаемости.

4.2. Конечный результат: Результаты программы будут способствовать развитию циркулярной экономики и более эффективному обращению с отходами, при этом эффект масштабирования будет зависеть от состава потока и модели эксплуатации объекта.

5. Предельная сумма программы на весь срок реализации программы и по годам, в тыс. тенге:

860 000 тыс. тенге, в том числе: 2026 г. - 280 000; 2027 г. - 290 000; 2028 г. - 290 000.